# 6.1外勤中科院一天

**更新高分所有服务器常用脚本**

**查找11.3core文件,分析上周六总控挂的原因**

**修改空基代码,去掉不必要的打印日志**

**更新高分11.3程序**

**总控增加强制任务失败上报客户端**

**增加查看各个接收站队列信息的程序**

# 6.2外勤中科院一天

**将先导北极移植到空基系统中**

**修改配置文件,查询外网地址,更新程序**

**测试非实时任务上报状态不对,任务流水号为空,与陶鹏飞查原因**

**修改总控代码,增加注释,优化打印日志**

# 6.3外勤中科院一天

**查找任务失败原因**

**与陶鹏飞一起调试单向光闸**

**总控断点续传会崩溃,查找原因,怀疑是代理发送不合法断点续传命令时崩溃,因为代理一停止发送就不会挂了**

# 6.4外勤中科院一天

**指导陶鹏飞开发**

**与陶鹏飞一起调试单向光闸**

**查找总控崩溃的原因**

# 6.5外勤中科院一天

**远程回答中继星问题**

**与陶鹏飞一起调试单向光闸**

**测试环境中模拟总控崩溃的情形测试总控崩溃的原因**

**与方冬梅讨论webservice接口问题**

# 6.8外勤中科院一天

**与陶鹏飞一起调试单向光闸**

**查找任务失败原因**

**查找总控为何一直连11.6的原因**

# 6.9外勤中科院一天

**与陶鹏飞一起调试单向光闸**

**总控连11.6的原因是日志中加了链接,本意用于可视化总控队列,代码有bug,暂时先去掉,以后再优化,但是和总控挂没有关系**

# 6.10外勤中科院一天

**讨论记录端口改成2121的问题**

**与陶鹏飞一起调试单向光闸**

**与方冬梅讨论webservice接口**

# 6.11外勤中科院一天

**测试webservice接口**

**与陶鹏飞一起调试单向光闸**

**修改总控配置文件,增加最新卫星下行码率等支持并重启总控**

# 6.12外勤中科院一天

**查找任务失败原因**

**与陶鹏飞一起调试单向光闸**

**帮陶盆飞看md5代码,因为其要求边传输边计算md5,记录给的代码比较复杂**

# 6.15外勤中科院一天

**查找周末总控挂的问题原因**

**与陶鹏飞一起与资源调试**

**查看存储给的最新接口并看是否有问题**

**发现记录的计算md5代码给的是C++的,但代理用的是C,无法兼容,与陶鹏飞网上找代码**

# 6.16外勤中科院一天

**指导陶鹏飞开发**

**与陶鹏飞一起与资源调试**

**与方冬梅讨论程老师转发李安关于带宽分配算法改进的问题**

**与陶鹏飞测试网上找的C版md5代码**

# 6.17外勤中科院一天

**查找资三任务失败的原因**

**集中监控挂了,查找王萌提供的资三任务是否完成**

**回答王萌关于带宽分配的问题**

**给程老师写关于CAEARTH相关文档**

# 6.18外勤中科院一天

**与陶鹏飞一起与资源调试**

**指导陶鹏飞开发相关问题**

**远程回答中继星问题**

**与王萌讨论客户端相关问题**

# 6.19外勤中科院一天

**配置webservice环境,测试贾伟琴给的webservice用例**

**查看存储给的最新接口并看是否有问题**

**将空基北极部署为高分北极版本,修改总控配置文件并与代理配合测试**

# 6.22外勤中科院一天

**查找任务失败原因**

**贾伟琴给的webservice用例服务端可以启动,客户端启动崩了**

**远程回答中继星相关问题**

**与郝静确定下一步工作计划**

# 6.23外勤中科院一天

**查找任务失败原因**

**修改总控代码,查找总控崩溃的原因**

**找到崩溃原因是写入队列后关闭时未判断NULL,修改代码并更新总控**

**给程老师写CAEARSE相关文档**

# 6.24外勤中科院一天

**测试存储给的webservice jar包等**

**给程老师写CAEARSE相关文档**

**解决陶鹏飞开发相关代码问题**

**根据王伟星要求修改引接地测试大纲**

**根据王伟星要求修改引接地测试细则**

# 6.25外勤中科院一天

**和贾唯秦确认webservice用法,继续测试用例,可以运行了**

**远程回答中继星问题**

**给程老师写CAEARSE相关文档**

**与王萌讨论关于带宽分配的问题**

# 6.26外勤中科院一天

**查找任务失败原因**

**空基喀什任务并未失败,集中监控挂了,其实已经传完了**

**回所调试总控,解决不能启动的问题,修改代码等**

**回答贾唯秦关于队列的问题**

**将总控中的队列读取类单独整理出来一个程序给贾唯秦使用**

# 6.28外勤中科院一天

**王蒙说喀什任务失败很多,查原因**

**给程老师写CAEARSE相关文档**

**根据王伟星要求修改引接地测试大纲**

**根据王伟星要求修改引接地测试细则**

**发现QLAgent11.5占用CPU过高,与陶鹏飞讨论是否正常**

# 6.29外勤中科院一天

**给看贾唯秦看读取队列的问题**

**与陶鹏飞调试C++获取md5结果不对的问题**

**根据王伟星要求修改引接地测试大纲**

**根据王伟星要求修改引接地测试细则**